**Rozvoj a opravy v obci v roce 2012**

V tomto roce začaly přípravy na vybudování inženýrských sítí v lokalitě „Ve Struhách“ tak, aby vlastní práce mohly být zahájeny po žních. V této lokalitě byly provedeny tyto práce:

1. Částečná přeložka elektr. vedení 35 kw v hodnotě 900.000,- Kč
2. Podstatná část splaškové komunikace, z celkové hodnoty cca 2,75 mil. Kč bylo realizováno asi 80% tj. hodnota 2,2 mil. Kč
3. Podstatná část dešťové kanalizace, z celkové hodnoty cca 2,5 mil. Kč bylo realizováno také asi 80% tj. vybudována hodnota cca 2,0 mil. Kč
4. Nový asfaltový živičný povrh na místních komunikacích a to: od č. p. 112 k č. p. 117, dále od č. p. 55 k č. p. 61 a od č. p. 53 k č. p. 80, vše v Rabšt. Lhotě v hodnotě 1,09 mil. Kč.
5. Prodloužení chodníku v délce 120 m ve Smrkovém Týnci od č. p. 22 k č. p. 57 v hodnotě 160.000,- Kč
6. Příprava, ranní a stavební práce na hřišti pro MŠ na školní zahradě včetně dodání a montáže některých atrakcí v hodnotě 221.000,- Kč
7. Výstavba dětského hřiště ve Smrkovém Týnci v hodnotě 94.000,- Kč

U akcí pod poř. číslem 2, 3 a 5 provedli prakticky všechny práce naši obecní pracovníci z písníku a u akcí 6 a 7 s velkou měrou také podíleli. Obec tak ušetřila značnou část finančních nákladů.

**Stavební činnost občanů**

V roce 2012 zahájili stavbu nových rodinných domků:  
MUDr. Roman a Zlatuše Mikanovi v Rabšt. Lhotě ve p. p. č. 270/41 novostavba R. D.  
MUDr. Marek a MUDr. Barbora Jeništovi, přestavba R. D. č. p. 75 v Rabšt. Lhotě

V roce 2012 dokončili stavbu nových rod. domků:  
MUDr. Miroslav a Kateřina Gregorovi, ve Smrk. Týnci č. p. 63